# PROJECT PROPOSAL

# PROJECT PROPOSAL

Tên dự án: DevFolio SaaS Platform

Chủ đề: Nền tảng xây dựng Portfolio thông minh dành cho Lập trình viên

Loại hình: Web Application (SaaS - Software as a Service)

Quy mô nhóm: 3 thành viên

Thời gian thực hiện dự kiến: 12 Tuần

## 1. Tổng quan dự án (Executive Summary)

DevFolio là nền tảng website cho phép các lập trình viên (Developers) tạo dựng hồ sơ năng lực (Portfolio) cá nhân chuyên nghiệp, tối ưu SEO và thẩm mỹ cao chỉ trong thời gian ngắn.

Điểm khác biệt cốt lõi của DevFolio so với các công cụ tạo web truyền thống (như Wix, WordPress) là khả năng tự động hóa: Hệ thống tự động kết nối và đồng bộ dữ liệu dự án từ GitHub, phân tích kỹ năng công nghệ (Tech Stack) và trình bày dưới dạng các khối nội dung (Blocks) được thiết kế chuyên biệt cho ngành IT.

## 2. Đặt vấn đề & Giải pháp

### 2.1. Vấn đề thực tế (Pain Points)

- Tốn thời gian nhập liệu: Lập trình viên thường ngại việc cập nhật thủ công hình ảnh, mô tả dự án mỗi khi hoàn thành code mới.

- Hạn chế về thiết kế: Đa số lập trình viên giỏi tư duy logic nhưng gặp khó khăn trong việc thiết kế giao diện (UI/UX) cho trang cá nhân, dẫn đến portfolio thiếu chuyên nghiệp.

- Công cụ đại trà thiếu tính năng chuyên sâu: Các nền tảng hiện nay không hỗ trợ hiển thị tốt các đặc thù của ngành như: Code snippets, Markdown, GitHub stats hay Tech stack icons.

### 2.2. Giải pháp đề xuất (Solutions)

- GitHub Auto-Sync: Tự động trích xuất thông tin (Avatar, Bio, Pinned Repositories, Languages) từ GitHub API để khởi tạo nội dung.

- Section-based Builder: Cơ chế xây dựng trang web dựa trên việc lắp ghép và sắp xếp các khối (Section) có sẵn. Đảm bảo giao diện luôn chuẩn Responsive mà không cần người dùng can thiệp vào CSS.

- High Performance: Ứng dụng công nghệ Server-Side Rendering (SSR) giúp portfolio tải nhanh tức thì và thân thiện với các công cụ tìm kiếm (Google SEO).

## 3. Phạm vi tính năng (Scope of Work)

### Giai đoạn 1: Core Foundation (Nền tảng)

- Authentication: Đăng ký/Đăng nhập (Email & GitHub OAuth).

- Profile Management: Quản lý thông tin cá nhân cơ bản.

- Static Portfolio: Hiển thị portfolio dựa trên dữ liệu cứng (chưa có kéo thả).

### Giai đoạn 2: Builder Engine & Integration (Cốt lõi)

- Drag & Drop Builder: Giao diện cho phép người dùng thêm, xóa, ẩn/hiện và kéo thả thay đổi vị trí các khối nội dung (Hero, Projects, Skills, Timeline, Contact).

- GitHub Integration: Module kết nối API GitHub để lấy danh sách Repository và điền tự động vào khối "Projects".

- Media Management: Upload và quản lý hình ảnh (Avatar, Project Thumbnails).

### Giai đoạn 3: Advanced Features (Nâng cao)

- Custom Subdomain: Cung cấp đường dẫn định danh cho người dùng (VD: username.devfolio.app).

- Public View Optimization: Tối ưu hóa trang hiển thị công khai với Next.js SSR và Dynamic Metadata (Open Graph).

- Dashboard Analytics: Thống kê lượt xem (Views) đơn giản cho người dùng.

## 4. Kiến trúc Kỹ thuật (Technical Architecture)

Dự án áp dụng các tiêu chuẩn kiến trúc phần mềm cao cấp để đảm bảo tính bảo trì, mở rộng và hiệu năng.

### 4.1. Backend

- Language/Framework: Node.js, NestJS.

- Architecture pattern: Clean Architecture (Domain-Driven Design).

  - Tách biệt hoàn toàn Business Logic khỏi Framework và External Services.

  - Đảm bảo code dễ dàng Unit Test và mở rộng.

- Database: PostgreSQL (Lưu trữ quan hệ User/Auth) + JSONB (Lưu trữ cấu trúc động của Layout Portfolio).

- ORM: TypeORM hoặc Prisma.

### 4.2. Frontend

- Framework: Next.js 14+ (App Router).

- Architecture pattern: Feature-first Architecture (Tổ chức code theo chức năng nghiệp vụ).

- Key Tech:

  - SSR (Server-Side Rendering): Dành cho trang Public Portfolio (SEO).

  - dnd-kit: Thư viện xử lý thao tác kéo thả phức tạp.

  - Tailwind CSS: Xây dựng giao diện nhanh và thống nhất.

### 4.3. Infrastructure & DevOps

- Containerization: Docker, Docker Compose.

- CI/CD: GitHub Actions (Automated Linting & Build).

- Deployment: Vercel (Frontend), Railway/VPS (Backend & Database).

## 5. Phân bổ nguồn lực (Resource Allocation)

Đội ngũ 3 thành viên hoạt động theo mô hình Agile/Scrum, với vai trò hỗ trợ chéo (Cross-functional):

| Thành viên | Vai trò chính | Trách nhiệm cụ thể |
| --- | --- | --- |
| Thành viên 1 (Leader) | Architect & Fullstack | - Thiết kế kiến trúc hệ thống (Clean Arch, DB). - DevOps (CI/CD, Deploy, Domain config). - Xử lý logic nghiệp vụ phức tạp (GitHub Sync, SSR, Middleware). |
| Thành viên 2 | Frontend Specialist | - Xây dựng Core Builder (Logic kéo thả, State management). - Phát triển UI Library và các mẫu Block Components. - Đảm bảo UX/UI và Responsive. |
| Thành viên 3 | Backend Specialist | - Phát triển RESTful API (CRUD User, Portfolio, Upload). - Xây dựng Module Authentication & Authorization. - Thiết kế Database và tối ưu truy vấn. |

## 6. Lộ trình thực hiện (Timeline) - 12 Tuần

- Tuần 1-2: Khởi tạo dự án, thiết kế Database, thiết lập CI/CD và kiến trúc Clean Architecture.

- Tuần 3-4: Phát triển Module Auth và giao diện tĩnh của các Block mẫu.

- Tuần 5-6: Phát triển Backend API (CRUD Portfolio, Image Upload) và tích hợp GitHub API.

- Tuần 7-8: Tích hợp Logic Kéo thả (Builder Engine) và kết nối API với Frontend.

- Tuần 9-10: Xây dựng trang Public View (SSR), xử lý Custom Subdomain và SEO.

- Tuần 11: Tối ưu hiệu năng, sửa lỗi (Bug fixing), Refactor code.

- Tuần 12: Triển khai sản phẩm (Deploy), viết tài liệu hướng dẫn và báo cáo tổng kết.

## 7. Kết luận

Dự án DevFolio không chỉ là một sản phẩm phần mềm có tính ứng dụng thực tế cao mà còn là cơ hội để nhóm thực hành các quy trình phát triển phần mềm chuẩn mực (Clean Architecture, Feature-first, DevOps). Sản phẩm hoàn thiện sẽ là công cụ đắc lực hỗ trợ cộng đồng lập trình viên xây dựng thương hiệu cá nhân.